Zeit und Ressourcenmanagement

Projektbeginn: 19.11.2019

Bis 26.11.2019:

-Projektplanung durchführen

-Aufgaben verteilen

Bis 03.12.2019:

-Grundgerüst von Interface fertig stellen

-Testnachrichten zu Server können gesendet und empfangen werden

-Bewegungssensoren werden ausgelesen

Bis 10.12.2019:

-Spielfigur kann auf Spielfeld laufen (noch ohne Bewegungssteuerung)

-Position von Spielfigur wird an Server gesendet

-Server überprüft ob Zug möglich ist und gibt ein ok/nicht ok zurück.

Bis 17.12.2019:

-Spielfigur wird via Bewegungssteuerung auf dem Spielfeld gesteuert

-Spieler hat nun die Möglichkeit ein Spiel auf dem Server zu erstellen oder zu suchen

-Beitritt von 2. Spieler ist möglich

-Start- und Zielpunkte sind auf der Karte definiert

Bis 23.12.2019:

Spieler können gegeneinander antreten und erhalten eine Nachricht, wer gewonnen hat.

Bugs sind repariert

Lint-Fehler sind überprüft

Projektende: 06.01.2020

Ressourcenverteilung:

Interface: jOster, chHenri

Serverkommunikation: mlink2

Gameplay: mhaering