Zeitmanagement:

Bis 25.10.2019:

- Komplettes Interface erstellt,

- Open Maps wird angezeigt mit Button zum Zentrieren.

- Settings können eingestellt werden (ohne genaue Funktion)

- Registrieren und Einloggen über Server funktioniert

Bis 31.10.2019:

- POI’s können auf Karte angezeigt werden

- Settings funktionieren

- Standorte von anderen anzeigen

- Erste Wetterdaten anzeigen

Bis 08.11.2019:

- Wetterdaten anzeigen

- Suchfunktion für POI’s steht

- Eigener Standortverlauf wird als Route angezeigt

Bis 15.11.2019:

- App voll funktionsfähig

- Offensichtliche Bug’s beseitigt

- Sauberes Interface

- Funktion getrennt von Oberfläche

- Kommentare gesetzt

Ressourcenmanagement:

Markus Link:		Serverkommunikation

Jan Oster:		Settings

Christian Henrich:	Kartenfunktionen

Markus Häring:		Interface, zusätzliche Kartenfunktionen